|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  |
| 三月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 學習JavaScript |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 學習JavaScript |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | API清單、FDD |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | API、WEB DFD、文件背景與動機、需求清單 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | API、LINE DFD、 WEB程序規格書、系統結構 |
| 四月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | WEB畫面設計、系統目標&預期結果、 LINE程序規格書 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| 五月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 文件最後修正、簡報製作 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 簡報製作 |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 二評報告練習 |
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 專題二評及檢討 |